泰安市政府采购合同

项目名称：泰山职业技术学院自来水管道维修（除办公区及教学楼部分）改造工程

项目编号：TZ2020-002

甲    方 ：泰山职业技术学院

乙    方 ：山东广厦建设集团有限公司

合同协议书

发包人（采购人）：泰山职业技术学院

承包人（成交供应商）：山东广厦建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泰山职业技术学院自来水管道维修（除办公区及教学楼部分）改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：泰山职业技术学院自来水管道维修（除办公区及教学楼部分）改造工程。

2.工程地点：泰山职业技术学院

3.资金来源：财政资金。

5.工程内容：泰山职业技术学院自来水管道维修（除办公区及教学楼部分）改造。

6.工程承包范围：详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2020年3月25日。

计划竣工日期：2020年4月10日。

工期总日历天数：15日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）壹拾陆万玖仟元整(¥16.9万元)

五、付款方式

本项目无预付款，工程竣工验收合格后付审计定案值的95%，剩余5%作为质保金，两年后无质量问题一次性无息付清。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）报价函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。